附件1

《HAZOP专业班》教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称： | 危险与可操作性分析（HAZOP）专业班 |
| --- | --- |
| 课程英文名称： | HAZOP Professional Training Course |
| 课程适用对象： | 化工、石油化工、炼油与天然气工业领域的工艺工程师、机械设备工程师、工业自动化工程师、安全工程师、生产操作主管人员、工程设计人员、安全评价师、注册安全工程师等 |
| 教学总学时： | 28学时（其中理论课12学时），3.5天+0.5天 |
| 学员入学要求： | 具有在化工企业工作的经历或具有化工工艺装置设计或操作经验或具有化工工艺专业知识背景等 |
| 课程简介： | 系统讲授HAZOP的基本原理、分析程序和相关的技术、知识以及经验、技巧，并进行实战演练。主要内容包括： 1、过程安全管理（PSM）、工艺危险分析（PHA）及其与HAZOP分析的关系。（2学时） 2、HAZOP分析相关基础知识。（2学时） 3、HAZOP分析原理与分析方法、程序，原因与后果分析、安全措施。（4学时） 4、HAZOP分析实战法则与演练。（16学时） 5、工程设计阶段和生产运行阶段HAZOP分析的特点与区别，分析的要求、要点、策划、组织和管理。（2学时） 6、操作规程和间歇过程的HAZOP分析。（1学时） 7、HAZOP分析方法的进展与展望。（1学时） |
| 使用教材： | 《危险与可操作性分析（HAZOP）应用指南》（中国化学品安全协会组织编写 中国石化出版社2012出版） |

二、课程教学目标

通过教学使学员：

1、了解HAZOP的由来、HAZOP方法的优势与特点、HAZOP方法与过程安全管理（PSM）以及其它危险分析方法的关系。

2、了解并实践在主席主持下进行“头脑风暴”的过程，掌握HAZOP分析的基本原理、分析程序、原因与后果分析、安全措施、节点划分、偏离的确定及各项实战法则，掌握图形化的计算机辅助HAZOP分析软件的运用，能够组织和主持开展HAZOP分析。

3、了解设计阶段和生产运行阶段HAZOP分析的特点与区别，掌握两个不同阶段HAZOP分析的要求、要点、策划、组织与管理。

4、了解操作规程和间歇过程的HAZOP分析特点和方法。

5、了解HAZOP分析方法的进展。

三、主要教学内容

（一）HAZOP分析与过程安全管理（2学时）

主要知识点：

1、HAZOP分析方法的起源、特点、原理、洋葱模型等简介

2、过程安全与作业安全的概念

3、过程安全管理（PSM）的主要作用

4、过程安全管理（PSM）的要素

5、危险剧情的概念

6、工艺危险分析（PHA）的作用、常用的工艺危险分析方法及其特点、适用范围，以及与HAZOP的关系

（二）HAZOP分析相关基础知识（2学时）

主要知识点：

1、HAZOP分析相关概念和术语

2、管道和仪表流程图（P&ID图）的相关知识

3、HAZOP分析的管理流程及要求（分析团队组建、成员资格与职责；分析目标、范围、进度的安排；图纸与资料的准备和审查与确认；分析会场及条件、分析会议注意事项、报告的编制与发布、建议措施的落实、跟踪与关闭、报告的关闭与存档）

（三）HAZOP分析方法（4学时）

主要知识点：

1、节点划分、设计意图的描述、偏离、参数、引导词、参数优先和引导词优先的分析流程

2、原因和后果分析

3、现有安全措施分析

4、风险矩阵及风险等级的确定、提出建议措施等

5、保护层分析（LOPA）简介

6、HAZOP分析表与分析报告的编制

（四）HAZOP实战法则与演练等（16学时）

主要知识点：

1、HAZOP实战的基础。（0.5学时）

2、实战法则1：划分节点的规则，示范（0.5学时）

3、实战法则1：定偏离的规则，示范（1学时）

4、练习:学员划节点、定偏离，点评（2学时）

5、案例一讲解：工艺说明及分析重点（1学时）

6、案例一练习：老师带学员完成分析（3学时）

7、实战法则2：原因、后果、安全措施、建议措施的规则（3学时）

8、案例二：学员自己完成一个偏离的分析（1学时）

9、案例三：按分析团队分组进行实战，点评（4学时）

（五）工程设计阶段与生产运行阶段的HAZOP分析（重点讲解两者的特点、区别及应注意的问题）（2学时）

主要知识点：

1、设计阶段HAZOP分析的目标与特点

2、设计阶段HAZOP分析的策划、组织和管理（工程设计阶段的划分及各阶段的工作内容、各阶段HAZOP分析的特点）

3、设计阶段HAZOP分析的要点及注意事项

4、生产运行阶段HAZOP分析的目标与特点

5、生产运行阶段HAZOP分析的策划、组织和管理

6、生产运行阶段HAZOP分析的成功因素

（六）操作规程和间歇过程的HAZOP分析（1学时）

主要知识点：

1、操作规程HAZOP分析简介（常用操作规程的格式及特点，操作规程HAZOP分析双引导词和8引导词，操作规程HAZOP分析步骤及要点）

2、间歇流程HAZOP分析简介（间歇生产流程的特点，间歇流程HAZOP分析步骤及要点）

（七）HAZOP分析方法的进展与展望（1学时）

（八）要点回顾与答疑（1 学时）

（九）考试（3学时）

四、考核与成绩评定

平时练习+闭卷考试进行考核，成绩评定采取百分制。

成绩权重评定：平时练习占20%；闭卷考试占80%。

五、课程安排

课程安排表

| 时间 |  | 课程内容 | 对应 章节 | 主讲 老师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上午 | HAZOP分析与过程安全管理 | 1 |  | 2学时 |
|  |  | HAZOP分析相关基础知识 | 2、3 |  | 2学时 |
|  | 下午 | HAZOP分析方法 | 4 |  | 4学时 |
| 2 | 上午 | 实战法则1：节点划分与偏离确定 |  |  | 2学时 |
|  |  | 划节点、定偏离练习及点评 |  |  | 2学时 |
|  | 下午 | 案例1讲解；案例1：老师带领学员一步一步地完成一个节点的HAZOP分析 |  |  | 4学时 |
| 3 | 上午 | 实战法则2：原因、后果、安全措施、建议措施规则 | 含8、9 |  | 3学时 |
|  |  | 案例2：学员自己完成1-2个偏离练习 |  |  | 1学时 |
|  | 下午 | 按分析团队进行分组实战与点评 |  |  | 4学时 |
| 4 | 上午 | 工程设计阶段与生产运行阶段的HAZOP分析 | 5、6、 |  | 2学时 |
|  |  | 1.操作规程和间歇过程HAZOP分析 2.HAZOP分析进展与展望 | 7、10 |  | 2学时 |
|  | 下午 | 考试 |  |  | 3学时 |